Phần 1:

| STT | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không? Không thể. Đây là lỗi nghiêm trọng gây thất thoát tài chính và vi phạm pháp lý/uy tín. Tung chiến dịch khuyến mãi mà thu sai tiền khách sẽ dẫn đến khủng hoảng truyền thông ngay lập tức. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không? Không thể. Đây là tính năng hạ tầng cốt lõi phục vụ đúng mục tiêu kinh doanh của đợt phát hành "Tháng khuyến mãi". Không có tính năng này thì đợt chạy khuyến mãi hoàn toàn vô nghĩa. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Should | Rất cần, nhưng đang có cách làm tạm? Đúng. Thanh toán ví giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và tiện lợi, nhưng khách vẫn còn phương thức thay thế hoàn toàn khả thi là thanh toán bằng tiền mặt. Bản mới vẫn hoạt động ổn định nếu chưa có tính năng này. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won't | Thống nhất không làm lần này và phải báo rõ cho bộ phận đề xuất? Đúng. Hạng mục này không phục vụ mục tiêu khuyến mãi, chưa sẵn sàng về mặt nghiệp vụ (Definition of Ready) và sẽ làm xao nhãng nguồn lực. Đội báo rõ cho bên đề xuất chuyển sang các Sprint sau. |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Có thì tốt hơn; bỏ đi thì không ai bị ảnh hưởng nhiều? Đúng. Chat giúp tiết kiệm cước/tiện lợi, nhưng khách hàng và tài xế vẫn có kênh thay thế hoàn hảo là gọi điện trực tiếp. (Giải thích cho CSKH: Dù CSKH muốn Must, nhưng đây không phải tính năng chặn phát hành vì người dùng không bị gián đoạn liên lạc). |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Có thì tốt hơn; bỏ đi thì không ai bị ảnh hưởng nhiều? Đúng. Giao diện đẹp mắt hỗ trợ nhận diện chiến dịch, nhưng thiếu nó ứng dụng vẫn vận hành và áp mã bình thường. (Giải thích cho Marketing: Dù Marketing muốn Must, nhưng giao diện trang trí không ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ đặt xe và áp mã khuyến mãi lõi). |

Phần 2:

(a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc:

- Bỏ hạng mục nào trước: Đội sẽ cắt giảm các hạng mục thuộc nhóm Could have trước (giao diện trang trí #6 và Chat với tài xế #5), sau đó đến hạng mục nhóm Should have

- Giữ hạng mục nào đến cùng: Đội bắt buộc phải giữ đến cùng 2 hạng mục nhóm Must have là Sửa lỗi hiển thị sai cước (#1) và Áp mã khuyến mãi (#2).

- Vì sao: Nhóm Must have quyết định trực tiếp đến sự sống còn và mục tiêu tối thượng của đợt phát hành. Việc loại bỏ các hạng mục Could/Should giúp bảo vệ mục tiêu Sprint (Sprint Goal) mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm thanh toán và áp mã cơ bản của khách hàng.

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa:

- Nhãn của #3 có đổi không và đổi thành gì: Nhãn của hạng mục #3 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay) sẽ đổi từ Should thành Must.

- Vì sao: Khi phương thức tiền mặt bị loại bỏ hoàn toàn, thanh toán bằng ví RikkeiPay không còn phương thức thay thế (alternative workaround). Thiếu tính năng này, khách hàng sẽ không thể hoàn thành chuyến xe và trả tiền, khiến ứng dụng không thể phát hành ra thị trường.